**IJA 2021/2022 – Úloha 2**

Vedúci tímu: Valenta Václav (xvalen29)

Členovia tímu: Valenta Václav (xvalen29), Ľupták Andrej (xlupta05)

Priority: Najvyššia priorita = 5, najnižšia priorita = 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zoznam požiadaviek** | | | |
| **Priorita** | **Požiadavka** | **Má na starosti** | **Predpokladaný termín** |
| 5 | Model pre diagram tried | V. Valenta | 13.3.2022 |
|  |
| 5 | Načítanie a zápis do súboru | A. Ľupták | 20.3.2022 |  |
|  |
| 4 | Vytvorenie štruktúry GUI vzhľadu | A. Ľupták | 3.4.2022 |  |
|  |
| 2 | Testovanie diagramu tried, oprava chýb | V. Valenta | 10.4.2022 |  |
|  |
|  | **Odovzdanie „úkol 3“** | **V. Valenta** | **12.4.2022** |  |
|  |
| 5 | Implementácia sekvenčného diagramu | A. Ľupták | 17.4.2022 |  |
|  |
| 3 | Riešenie nekonzistencií s diagramom tried | V. Valenta | 24.4.2022 |  |
|  |
| 4 | Používateľská interakcia s prostredím | A. Ľupták | 4.5.2022 |  |
|  |
| 5 | Oprava chýb, optimalizácia, testovanie a príprava na odovzdanie | A. Ľupták | 7.5.2022 |  |
|  |
|  | **Odovzdanie projektu** | **V. Valenta** | **8.5.2022** |  |
|  |