**IJA 2021/2022 – Úloha 3**

Vedúci tímu: Valenta Václav (xvalen29)

Členovia tímu: Valenta Václav (xvalen29), Ľupták Andrej (xlupta05)

Priority: Najvyššia priorita = 5, najnižšia priorita = 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zoznam požiadaviek** | | | |
| **Priorita** | **Požiadavka** | **Má na starosti** | **Predpokladaný termín** |
| 5 | **✓**❌Model pre diagram tried | V. Valenta | 13.3.2022 |
|  |
| 5 | **✓**❌Načítaniea zápis do súboru | A. Ľupták | 20.3.2022 |  |
|  |
| 4 | **✓✓** Vytvorenie štruktúry GUI vzhľadu | A. Ľupták | 3.4.2022 |  |
|  |
| 2 | **✓✓** Testovanie diagramu tried, oprava chýb | V. Valenta | 10.4.2022 |  |
|  |
|  | **Odovzdanie „úkol 3“** | **V. Valenta** | **12.4.2022** |  |
|  |
| 5 | Dokončenie - Model pre diagram tried | V. Valenta | 13.4.2022 |  |
| 5 | Implementácia sekvenčného diagramu | A. Ľupták | 17.4.2022 |  |
|  |
| 3 | Riešenie nekonzistencií s diagramom tried | V. Valenta | 24.4.2022 |  |
|  |
| 4 | Používateľská interakcia s prostredím | A. Ľupták | 4.5.2022 |  |
|  |
| 5 | Zápis do súboru | A. Ľupták | 6.5.2022 |  |
| 5 | Oprava chýb, optimalizácia, testovanie a príprava na odovzdanie | A. Ľupták | 7.5.2022 |  |
|  |
|  | **Odovzdanie projektu** | **V. Valenta** | **8.5.2022** |  |
|  |

* Parsovanie zo súboru je splnené podľa požiadavkou. Zápis do súboru sme nestihli z dôvodu prerábania internej štruktúry základnej interakcie s objektami, kedy sa nám nepodarilo pomocou základného object controlleru získavať identifikátory objektov na scéne, pričom po každom pridaní objektu sa generovala nová inštancia controller triedy a teda predošlé identifikátory objektov zanikali. Zápis do súboru bol teda presunutý na neskorší dátum.
* Z rovnakého dôvodu nie je splnená ani časť základnej štruktúry pre model diagramu tried (napríklad odstránenie tried a atribútov).
* GUI štruktúra pre diagram tried je plne vytvorená, s ohľadom na nami implementované funkcie, vrátane manipulácie s objektmi.
* Všetky chyby boli počas procesu vytvárania odchytené a odstránené.